POSLOVNI PLAN

za 2024. godinu

temeljem čl. 23. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19)

Pomer, prosinac 2023.

.

SADRŽAJ

1.          Uvod………………………………………………………………………….3

2.  	Financijski plan za 2024. godinu	………………………………………... 4

3.	Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2024. godinu. ………..…. 5

4.	Plan održavanja komunalnih vodnih građevina (oborinske odvodnje i

fekalne kanalizacije)za 2024. godinu  ………….………………….….....…6

5.	Plan zaduživanja za 2024. godinu …..…………………………….….…....16

6.	Okvirni plan radnih mjesta za 2024. godinu ………….…….…..……...…17

7.         Zaključak……………………………………………………………………17

- UVOD

U skladu s odredbama Zakona o vodnim uslugama, člankom 23. stavak 2. i 3.  (NN 66/19), Uprava društva – direktor predlaže Skupštini Albanež d.o.o. za javnu odvodnju, Medulin, na dobivanje suglasnosti i usvajanje Poslovni plan Albanež d.o.o. za 2024. godinu

Osnova za izradu Poslovnog plana je realizacija poslovnog plana u razdoblju 01.01.-31.10.2023. godine, projekcija količina vodnih usluga u planskom razdoblju,  projekcije temeljene na ugovorenim i planiranim investicijama, te vlastite projekcije određenih veličina.

Izuzetna je važnost upravljanja vodnim uslugama u skladu s tehničkim dostignućima i međunarodnim iskustvima s ciljem postizanja najviših standarda. Resorno Ministarstvo pokrenulo je reformu vodno-gospodarskog sektora, te se očekuje i od našeg sustava da postane tehnički, tehnološki i ekonomski održiv sustav usmjeren postizanju razine kakvoće vodnih usluga koje proizlaze iz europskih vodnih direktiva.

Prioritet u poslovanju je razvoj i izgradnja novih objekata komunalne infrastrukture vodeći računa o financiranju istih prvenstveno sredstvima Hrvatskih voda i EU fondova, s naglaskom na svakodnevno praćenje i brigu za poboljšanje i unapređenje održavanja izgrađenih sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na zadovoljstvo svih naših korisnika, poštujući zakonske okvire i opće gospodarsko stanje u Republici Hrvatskoj.

Osnovne informacije o društvu

Naziv tvrtke: 			Albanež d.o.o. za javnu odvodnju

Skraćeni naziv: 		Albanež d.o.o.

Sjedište Društva: 		Pomer, Pomer 1, 52100 Pula

Predmet poslovanja Društva: 	javna odvodnja Općine Medulin

Temeljni kapital Društva: 	3.806.000 kn

Članovi Društva: 		Općina Medulin

Nadzorni odbor: 		sastoji se od pet članova, pri čemu četiri člana čine predstavnici

vlasnika, dok je jedan predstavnik radnika imenovan od strane Radničkog vijeća

Broj zaposlenih: 		na dan 31.12.2023 u Društvu je zaposleno 11 radnika

2. 	FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

Financijski plan sačinjen je temeljem realnih podataka o poslovanju u 2023. godini, te dostupnih informacija i planskih smjernica za 2024. godinu.

Planom je predviđen pozitivni poslovni rezultat u visini 11.522 €.

Prihodi društva su podložni značajnim sezonskim oscilacijama, pa se očekuje niža likvidnost u prva dva kvartala, a zatim značajno povećanje likvidnosti sredinom trećeg i  u četvrtom kvartalu.

Razdoblja smanjene likvidnosti planiraju se premostiti akumuliranom likvidnošću iz prethodne godine.

Najveći rizik za likvidnost društva predstavljaju eventualni gubici u započetim sudskim sporovima, te visoka inflacija ili ratni sukobi koji bi mogli utjecati na slabiju turističku sezonu, a time i na smanjenje sezonskih prihoda u trećem kvartalu poslovne godine.

3.    PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

ZA 2024. GODINU

U 2024. godini planirane su investicije u komunalne vodne građevine u ukupnoj vrijednosti 1.148.499,13 €, a financirati će se  sredstvima kapitalne pomoći Općine Medulin i iz sredstava naknade za razvoj.

U prijedlogu proračuna Općine Medulin za 2024. godinu za izgradnju fekalne kanalizacije je pod Kapitalnim projektom K100000 – izgradnja mreže fekalne kanalizacije predviđeno je  1.280.500 €.

4.     PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

(OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE KANALIZACIJE) ZA

2024. GODINU

Plan održavanja komunalnih vodnih građevina sastoji se iz dva dijela: plana održavanja oborinske odvodnje (odvodnje atmosferskih voda) i plana održavanja fekalne kanalizacije.

Planovima su predviđeni radovi na održavanju sustava potrebni radi održavanja komunalnih vodnih građevina u funkcionalnom i ispravnom stanju.

U  2024. godini planiraju se godišnja sredstva potrebna za održavanje oborinske odvodnje u visini 174.664 € uvećano za PDV, te godišnja sredstva potrebna za održavanje fekalne kanalizacije u visini 267.000 € uvećano za PDV.

PLAN ODRŽAVANJA OBORINSKE ODVODNJE

| 1.1 | Redovito održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda na području Medulina, Pomera, Banjola, Premanture i Pješčane Uvale, čišćenje slivnika te sitne intervencije na rekonstrukciji dotrajale kanalizacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Od postojećih građevina javne odvodnje oborinskih voda održava se slijedeće: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablica 6. Lokacije postojeće oborinske kanalizacije unutar mjesta Općine Medulin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto u Općini Medulin |  | Lokacije unutar mjesta |  |  |  |  |  |  |  |
| Medulin |  | Na cesti za hotele sa ispustom u more, parkiralište sa novom prilaznom cestom za kamp, cesta od škole pa do benzinske pumpe, od obitelji Šekerija do zaobilaznice, medulinska riva, Burle, upojni bunar i rešetke kod trafo stanice na cesti prema Ližnjanu. Upojni bunar sa slivnom rešetkom, pumpom i ispustom kod autopraonice na Munidi, na Mukalbi-vanjska otvorena odvodnja, kanal-rigol(kod obitelji Žmak), ulice Ribarska i Sad do Ližnjanske ul., od škole do vrtića i Plodina, 3 separatora (2 na medulinskoj rivi i 1 u Pošesima). |  |  |  |  |  |  |  |
| Pomer |  | Od bunara do mora, od župnog dvora do Crkve sv. Foške, rešetka kod obitelji Trošt, upojni bunar sa slivnom rešetkom, pumpom i ispustom kod k.br. 324. |  |  |  |  |  |  |  |
| Banjole |  | Nekoliko rešetaka sa upojnim bunarom, oborinska Strane, potez od benzinske pumpe preko ceste za Pomer – upojni bunari, rešetke kod auto-parka Albanež 1 separator. Volme - Oborinska kanalizacija i rešetke na cesti prema privezištu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Premantura |  | Rešetka sa upojnim bunarom kod Puljanke, dio oborinske od Puljanke do ceste za Runke, parkiralište Puljanke, upojni bunar kod ulaza u kamp Stupice. Rešetke na cesti Runjačica, Rupine i Brig. |  |  |  |  |  |  |  |
| Pješčana Uvala |  | Oborinska u V ogranku i na rivi ispred crpne stanice sa preljevom do obale i još nekoliko rešetki po naselju, kod hotela Aleksani. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vinkuran |  | Županijska cesta kroz Vinkuran na najnižoj točki poslije spomenika a prije škole-vrtića. |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablica 7. Ukupan broj postojećih šahtova, slivnika i slivnih rešetki unutar mjesta Općine Medulin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto u Općini Medulin |  |  | Ukupna dužina oborinske kanalizacije (m´) |  | Ukupan broj slivnika (kom) |  | Ukupna dužina slivnih rešetki (m´) |  |  |
| Medulin |  |  | 8.274,0 |  | 352 |  | 147,0 |  |  |
| Pomer |  |  | 857,0 |  | 35 |  | 71,0 |  |  |
| Banjole, Volme i Kamik |  |  | 1.198,0 |  | 31 |  | 91,5 |  |  |
| Premantura |  |  | 1.394,0 |  | 52 |  | 86,0 |  |  |
| Pješčana Uvala |  |  | 458,0 |  | 40 |  | 50,5 |  |  |
| Vinkuran, Vintjan i Valbonaša |  |  | 283,0 |  | 23 |  | 63,0 |  |  |
| UKUPNO |  |  | 12.464,0 |  | 533,0 |  | 509,0 |  |  |

| Slivnike i slivne rešetke u svim naseljima potrebno je čistiti 6 puta godišnje dok je cijevi i šahtove dovoljno čistiti 4 puta godišnje. U svim tim naseljima potrebno je napraviti nekoliko intervencija u smislu izgradnje dijela oborinske kanalizacije kako bi se osigurala što bolja odvodnja atmosferskih voda i izbjeglo plavljenje objekata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablica 8. |  | Čišćenje postojeće oborinske kanalizacije, cijevi i šahtova unutar mjesta Općine Medulin |  |  |  |  |  |  |  |
| R/b | Mjesta u Općini Medulin |  | Jed./mj. | Broj Šahtova | Broj čišćenja godišnje | Jedinična cijena usluge bez PDV-a |  | Ukupna cijena usluge godišnje bez PDV-a |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6=(3*(4*5)) |  |
| 1. | Medulin |  | m´ | 8274 | 4 | 0,66 € |  | 21.962,97 € |  |
| 2. | Pomer |  | m´ | 857 | 4 | 0,66 € |  | 2.274,87 € |  |
| 3. | Banjole |  | m´ | 1198 | 4 | 0,66 € |  | 3.180,04 € |  |
| 4. | Premantura |  | m´ | 1394 | 4 | 0,66 € |  | 3.700,31 € |  |
| 5. | Pješčana Uvala |  | m´ | 458 | 4 | 0,66 € |  | 1.215,74 € |  |
| 6. | Vinkuran i Vintijan |  | m´ | 283 | 4 | 0,66 € |  | 751,21 € |  |
| Ukupna cijena usluge bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  | 33.085,14 € |  |
| PDV 25% |  |  |  |  |  |  |  | 8.271,29 € |  |
| Ukupna cijena usluge sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  | 41.356,43 € |  |
| Tablica 9. |  | Čišćenje postojećih slivnika unutar mjesta Općine Medulin |  |  |  |  |  |  |  |
| R/b | Mjesta u Općini Medulin |  | Jed./mj. | Broj slivnika | Broj čišćenja godišnje | Jedinična cijena usluge bez PDV-a |  | Ukupna cijena usluge godišnje bez PDV-a |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6=(3*(4*5)) |  |
| 1. | Medulin |  | kom | 352 | 6 | 13,27 € |  | 28.031,06 € |  |
| 2. | Pomer |  | kom | 35 | 6 | 13,27 € |  | 2.787,18 € |  |
| 3. | Banjole |  | kom | 31 | 6 | 13,27 € |  | 2.468,64 € |  |
| 4. | Premantura |  | kom | 52 | 6 | 13,27 € |  | 4.140,95 € |  |
| 5. | Pješčana Uvala |  | kom | 40 | 6 | 13,27 € |  | 3.185,35 € |  |
| 6. | Vinkuran i Vintijan |  | kom | 23 | 6 | 13,27 € |  | 1.831,57 € |  |
| Ukupna cijena usluge bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  | 42.444,75 € |  |
| PDV 25% |  |  |  |  |  |  |  | 10.611,19 € |  |
| Ukupna cijena usluge sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  | 53.055,94 € |  |
| Tablica 10. |  | Čišćenje postojećih slivnih rešetki unutar mjesta Općine Medulin |  |  |  |  |  |  |  |
| R/b | Mjesta u Općini Medulin |  | Jed./mj. | Broj slivnih rešetki | Broj čišćenja godišnje | Jedinična cijena usluge bez PDV-a |  | Ukupna cijena usluge godišnje bez PDV-a |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6=(3*(4*5)) |  |
| 1. | Medulin |  | m´ | 147,0 | 6 | 6,64 € |  | 5.853,08 € |  |
| 2. | Pomer |  | m´ | 71,0 | 6 | 6,64 € |  | 2.827,00 € |  |
| 3. | Banjole |  | m´ | 91,5 | 6 | 6,64 € |  | 3.643,24 € |  |
| 4. | Premantura |  | m´ | 86,0 | 6 | 6,64 € |  | 3.424,25 € |  |
| 5. | Pješčana Uvala |  | m´ | 50,5 | 6 | 6,64 € |  | 2.010,75 € |  |
| 6. | Vinkuran i Vintijan |  | m´ | 63,0 | 6 | 6,64 € |  | 2.508,46 € |  |
| Ukupna cijena usluge bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  | 20.266,77 € |  |
| PDV 25% |  |  |  |  |  |  |  | 5.066,69 € |  |
| Ukupna cijena usluge sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  | 25.333,47 € |  |
| Tablica 11. |  | Čišćenje postojećih separatora unutar mjesta Općine Medulin |  |  |  |  |  |  |  |
| R/b | Mjesta u Općini Medulin |  | Jed./mj. | Broj separatora | Broj čišćenja godišnje | Jedinična cijena usluge bez PDV-a |  | Ukupna cijena usluge godišnje bez PDV-a |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6=(3*(4*5)) |  |
| 1. | Medulin |  | kom | 5 | 4 | 398,17 € |  | 7.963,37 € |  |
| 2. | Banjole |  | kom | 1 | 4 | 398,17 € |  | 1.592,67 € |  |
| Ukupna cijena usluge bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  | 9.556,04 € |  |
| PDV 25% |  |  |  |  |  |  |  | 2.389,01 € |  |
| Ukupna cijena usluge sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  | 11.945,05 € |  |
| Tablica 12 |  | Dodatni poslovi za održavanje sustava za oborinsku odvodnju unutar mjesta Općini Medulin |  |  |  |  |  |  |  |
| R/b | Usluga |  |  | Jed./mj. | Količina | Jedinična cijena usluge bez PDV-a |  | Ukupna cijena usluge godišnje bez PDV-a |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5=(3*4) |  |
| 1. | Rad vozila Chanal-Master (Odštopavanje i pranje oborinske odvodnje) |  |  | sat | 604 | 73,00 € |  | 44.090,52 € |  |
| 2. | Rekonstrukcija dijelova oborinske odvodnje u svim naseljima Općine Medulin |  |  | paušal | 1 | 13.275,72 € |  | 13.275,72 € |  |
| 3. | Izrada GIS baze podataka |  |  | paušal | 1 | 8.626,98 € |  | 8.626,98 € |  |
| 4. | Sanacija šahtova i slivnika od lupanja |  |  | paušal | 1 | 3.318,07 € |  | 3.318,07 € |  |
| Ukupna cijena usluge bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  | 69.311,29 € |  |
| PDV 25% |  |  |  |  |  |  |  | 17.327,82 € |  |
| Ukupna cijena usluge sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  | 86.639,11 € |  |
| UKUPNA SREDSTVA ZA PROGRAM ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablica 13. |  | Rekapitulacija troškova čišćenja građevina javne odvodnje oborinskih voda na području Općine Medulin |  |  |  |  |  |  |  |
| R/b | Usluge |  |  |  |  |  |  | Ukupna cijena usluge godišnje bez PDV-a |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 1. | Čišćenje postojeće oborinske kanalizacije, cijevi i šahtova unutar mjesta Općine Medulin |  |  |  |  |  |  | 33.085,14 € |  |
| 2. | Čišćenje postojećih slivnika unutar mjesta Općine Medulin |  |  |  |  |  |  | 42.444,75 € |  |
| 3. | Čišćenje postojećih slivnih rešetki unutar mjesta Općine Medulin |  |  |  |  |  |  | 20.266,77 € |  |
| 4. | Čišćenje postojećih separatora unutar mjesta Općine Medulin |  |  |  |  |  |  | 9.556,04 € |  |
| 5. | Rekapitulacija troškova čišćenja građevina javne odvodnje oborinskih voda na području Općine Medulin |  |  |  |  |  |  | 69.311,29 € |  |
| Ukupna cijena usluge bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  | 174.664,00 € |  |
| PDV 25% |  |  |  |  |  |  |  | 43.666,00 € |  |
| Ukupna cijena usluge sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  | 218.330,00 € |  |

GODIŠNJI PLAN ODRŽAVANJA CRPNIH STANICA, UREĐAJA I CJEVOVODA FEKALNE KANALIZACIJE OPĆINE MEDULIN ZA 2024.G.

| C.S. PORTIĆ – BANJOLE |  |
| --- | --- |
| - SERVISIRANJE CRPKI (2 KOM) - ZAMJENA ISPUNE PURAFILA - REDOVNO ODRŽAVANJE (ČIŠĆENJE I PRANJE FEKALJERAMA I CANAL- MASTEROM, TE VAĐENJE CRPKI DIZALICOM I REDOVNI PREGLED ISTIH) - ZAMJENA CINK PROTEKTORA |  |
| UKUPNO | 6.000,00 € |

| C.S. KANALIĆ – BANJOLE |  |
| --- | --- |
| - SERVISIRANJE CRPKI (2 KOM) - REDOVNO ODRŽAVANJE(ČIŠĆENJE I PRANJE FEKALJERAMA I CANAL- MASTEROM, TE VAĐENJE CRPKI DIZALICOM I REDOVNI PREGLED ISTIH) |  |
| UKUPNO | 5.000,00 € |

| C.S. CINTINERA – BANJOLE |  |
| --- | --- |
| - SERVISIRANJE CRPKI (2 KOM) - ZAMJENA ISPUNE PURAFILA - REDOVNO ODRŽAVANJE(ČIŠĆENJE I PRANJE FEKALJERAMA I CANAL- MASTEROM, TE VAĐENJE CRPKI DIZALICOM I REDOVNI PREGLED ISTIH) - ZAMJENA NOSAČA VODILICA (2 KOM) |  |
| UKUPNO | 7.000,00 € |

| C.S. PUČ - POMER |  |
| --- | --- |
| - SERVISIRANJE CRPKI (2 KOM) - REDOVNO ODRŽAVANJE(ČIŠĆENJE I PRANJE FEKALJERAMA I CANAL- MASTEROM, TE VAĐENJE CRPKI DIZALICOM I REDOVNI PREGLED ISTIH) - ZAMJENA AMORTIZERA POKLOPCA (KOROZIJA) |  |
| UKUPNO | 6.000,00 € |

| C.S. RT - POMER |  |
| --- | --- |
| - SERVISIRANJE CRPKI (2 KOM) - REDOVNO ODRŽAVANJE(ČIŠĆENJE I PRANJE FEKALJERAMA I CANAL- MASTEROM, TE VAĐENJE CRPKI DIZALICOM I REDOVNI PREGLED ISTIH) |  |
| UKUPNO | 5.000,00 € |
| C.S. STUPICE – PREMANTURA |  |
| - SERVISIRANJE CRPKI (3 KOM) - REDOVNO ODRŽAVANJE(ČIŠĆENJE I PRANJE FEKALJERAMA I CANAL- MASTEROM, TE VAĐENJE CRPKI DIZALICOM I REDOVNI PREGLED ISTIH) |  |
| UKUPNO | 6.000,00 € |

| C.S. OSIPOVICA – MEDULIN |  |
| --- | --- |
| - SERVISIRANJE CRPKI (3 KOM) - ZAMJENA ISPUNE PURAFILA - REDOVNO ODRŽAVANJE(ČIŠĆENJE I PRANJE FEKALJERAMA I CANAL- MASTEROM, TE VAĐENJE CRPKI DIZALICOM I REDOVNI PREGLED ISTIH) |  |
| UKUPNO | 8.000,00 € |

| C.S. KAŽELA – MEDULIN |  |
| --- | --- |
| - SERVISIRANJE CRPKI (4 KOM) - ZAMJENA AMORTIZERA POKLOPACA (KOROZIJA) - ZAMJENA ISPUNE PURAFILA - REDOVNO ODRŽAVANJE(ČIŠĆENJE I PRANJE FEKALJERAMA I CANAL- MASTEROM, TE VAĐENJE CRPKI DIZALICOM I REDOVNI PREGLED ISTIH) |  |
| UKUPNO | 10.000,00 € |

| C.S. BURLE – MEDULIN |  |
| --- | --- |
| - SERVISIRANJE CRPKI (3 KOM) - REDOVNO ODRŽAVANJE(ČIŠĆENJE I PRANJE FEKALJERAMA I CANAL- MASTEROM, TE VAĐENJE CRPKI DIZALICOM I REDOVNI PREGLED ISTIH) |  |
| UKUPNO | 6.000,00 € |

| C.S. BRAJDINE – MEDULIN |  |
| --- | --- |
| - SERVISIRANJE CRPKI (2 KOM) - REDOVNO ODRŽAVANJE(ČIŠĆENJE I PRANJE FEKALJERAMA I CANAL- MASTEROM, TE VAĐENJE CRPKI DIZALICOM I REDOVNI PREGLED ISTIH) |  |
| UKUPNO | 3.000,00 € |

| C.S. VIŽULA – MEDULIN |  |
| --- | --- |
| - SERVISIRANJE CRPKI (2 KOM) - REDOVNO ODRŽAVANJE(ČIŠĆENJE I PRANJE FEKALJERAMA I CANAL- MASTEROM, TE VAĐENJE CRPKI DIZALICOM I REDOVNI PREGLED ISTIH) |  |
| UKUPNO | 3.000,00 € |

| C.S. PUNTICA – MEDULIN |  |
| --- | --- |
| - SERVISIRANJE CRPKI (2 KOM) - REDOVNO ODRŽAVANJE(ČIŠĆENJE I PRANJE FEKALJERAMA I CANAL- MASTEROM, TE VAĐENJE CRPKI DIZALICOM I REDOVNI PREGLED ISTIH) |  |
| UKUPNO | 3.000,00 € |

| C.S. LIVADINE – VINKURAN |  |
| --- | --- |
| - SERVISIRANJE CRPKI (2 KOM) - REDOVNO ODRŽAVANJE(ČIŠĆENJE I PRANJE FEKALJERAMA I CANAL- MASTEROM, TE VAĐENJE CRPKI DIZALICOM I REDOVNI PREGLED ISTIH) |  |
| UKUPNO | 3.000,00 € |

| UPOV BANJOLE |  |
| --- | --- |
| - REDOVNO ODRŽAVANJE( ČIŠĆENJE I PRANJE KANALA, GRUBE REŠETKE, PJESKOLOVA I MASTOLOVA, TE BAZENA I DOZAŽNIH BAZENA UZ UPORABU CANAL-MASTERA I FEKALJERA) |  |
| UKUPNO | 6.000,00 € |

| UPOV PREMANTURA |  |
| --- | --- |
| - ZAMJENA ISPUNE PURAFILA - REDOVNO ODRŽAVANJE( ČIŠĆENJE I PRANJE KANALA, GRUBIH I FINIH REŠETKI, PJESKOLOVA I MASTOLOVA, TE BAZENA I DOZAŽNIH BAZENA UZ UPORABU CANAL-MASTERA I FEKALJERA) - ZAMJENA ČETKI FINOG SITA - POPRAVAK KLASIRERA PIJESKA I SERVISIRANJE PUMPI PIJESKA I MASTI |  |
| UKUPNO | 12.000,00 € |

| UPOV MEDULIN |  |
| --- | --- |
| - SERVISIRANJE ELEKTROMOTORA UREĐAJA - ZAMJENA ČETKI FINOG SITA (2 KOM) - REDOVNO ODRŽAVANJE( ČIŠĆENJE I PRANJE KANALA, GRUBIH I FINIH REŠETKI, PJESKOLOVA I MASTOLOVA, TE BAZENA I DOZAŽNIH BAZENA UZ UPORABU CANAL-MASTERA I FEKALJERA) - POPRAVAK OGRADE UPOV-A |  |
| UKUPNO | 30.000,00 € |

| UPOV MEDULIN – REGULACIONO OKNO MARLERA |  |
| --- | --- |
| - REDOVNO ODRŽAVANJE( ČIŠĆENJE I PRANJE LEPTIRASTOG ZATVARAČA UZ UPORABU CANAL-MASTERA I FEKALJERA) - ZAMJENA ELEKTRO ORMARA ZBOG DOTRAJALOSTI USLIJED IZLOŽENOSTI AGRESIVNOJ SREDINI |  |
| UKUPNO | 3.000,00 € |

| ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE CJEVOVODA I ZAMJENA POKLOPACA |  |
| --- | --- |
| - ČIŠĆENJE CJEVOVODA CANAL – MASTEROM, PO POTREBI UZ ANGAŽMAN FEKALJERE I KAMERE TE ZAMJENA DOTRAJALIH ILI PUKNUTIH POKLOPACA, TA NJIHOVA SANACIJA(PROPADANJE, BUKA…) |  |
| UKUPNO | 20.000,00 € |

| KONTROLA PODMORSKIH ISPUSTA I OSTALI PODVODNI RADOVI |  |
| --- | --- |
| - SNIMANJE I IZVJEŠTAVANJE O STANJU PODMORSKIH ISPUSTA UPOVA I HAVARISKIH ISPUSTA |  |
| UKUPNO | 10.000,00 € |

| KONTROLNO SNIMANJE SUSTAVA CCTV KAMEROM |  |
| --- | --- |
| - REDOVNO SNIMANJE I IZVJEŠTAVANJE O STANJU KANALIZACIJE. SNIMANJE KANALIZACIJSKE MREŽE CCTV KAMEROM |  |
| UKUPNO | 20.000,00 € |

| TRETIRANJE C.S. UREĐAJA I CJEVOVODA ENZIMIMA |  |
| --- | --- |
| - TRETIRANJE SVIH C.S. UREĐAJA I CJEVOVODA ENZIMIMA RADI ČIŠĆENJA ISTIH I SUZBIJANJA VEĆEG SMRADA, TE RADI POBOLJŠANJA KVALITETE MORA. |  |
| UKUPNO | 5.000,00 € |

| ANALIZA OTPADNIH VODA I OTPADA NASTALOG IZ PROCESA |  |
| --- | --- |
| - ANALIZA SE VRŠI NA SVA TRI SUSTAVA FEK. KANALIZACIJE, BANJOLE, PREMANTURA I MEDULIN OD STRANE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE I HIDRO LAB |  |
| UKUPNO | 9.000,00 € |

| KOMPJUTERI, SCADA SUSTAV I UMJERAVANJE OPREME |  |
| --- | --- |
| - USLUGA ODRŽAVANJA I UNAPREĐENJA ELEKTRONSKE OPREME, SCADA SUSTAVA I UMJERAVANJE SENZORA I OPREME ZA MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA |  |
| UKUPNO | 10.000,00 € |

| SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I KEMIKALIJE |  |
| --- | --- |
| - NABAVA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE C.S., UPOV I KAMIKALIJA POTREBNIH ZA RAD SCRUBBERA |  |
| UKUPNO | 1.000,00 € |

| DERATIZACIJA |  |
| --- | --- |
| - USLUGA DERATIZACIJE SUSTAVA |  |
| UKUPNO | 8.000,00 € |

| USLUGA RADOVA |  |
| --- | --- |
| - USLUGA ISKOPA, ZEMLJANIH I MONTERSKIH RADOVA NA UNAPREĐENJU I POBOLJŠANJU POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE |  |
| UKUPNO | 20.000,00 € |

| OTPAD |  |
| --- | --- |
| - ODVOZ I ZBRINJAVANJE OTPADA SA UREĐAJA |  |
| UKUPNO | 25.000,00 € |

| ODRŽAVANJE VOZILA, OPREMANJE ZAPOSLENIKA I POTROŠNI MATERIJAL |  |
| --- | --- |
| - SERVISIRANJE, POPRAVAK TE NABAVA GUMA I POTROŠNOG MATERIJALA POTREBNIH ZA ODRŽAVANJE VOZILA - OPREMANJE ZAPOSLENIKA PREMA ZAŠTITI NA RADU - POTROŠNI MATERIJAL I ALAT |  |
| UKUPNO | 17.000,00 € |

| REKAPITULACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | C.S. PORTIĆ – BANJOLE | 6.000,00 |
| 2. | C.S. KANALIĆ – BANJOLE | 5.000,00 |
| 3. | C.S. CINTINERA – BANJOLE | 7.000,00 |
| 4. | C.S. PUČ – POMER | 6.000,00 |
| 5. | C.S. RT – POMER | 5.000,00 |
| 6. | C.S. STUPICE – PREMANTURA | 6.000,00 |
| 7. | C.S. OSIPOVICA – MEDULIN | 8.000,00 |
| 8. | C.S. KAŽELA – MEDULIN | 10.000,00 |
| 9. | C.S. BURLE – MEDULIN | 6.000,00 |
| 10. | C.S. BRAJDINE – MEDULIN | 3.000,00 |
| 11. | C.S. VIŽULA – MEDULIN | 3.000,00 |
| 12. | C.S. PUNTICA – MEDULIN | 3.000,00 |
| 13. | C.S. LIVADINE - VINKURAN | 3.000,00 |
| 14. | UPOV BANJOLE | 6.000,00 |
| 15. | UPOV PREMANTURA | 12.000,00 |
| 16. | UPOV MEDULIN | 30.000,00 |
| 17. | UPOV MEDULIN – REGULACIONO OKNO MARLERA | 3.000,00 |
| 18. | ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE CJEVOVODA I ZAMJENA POKLOPACA | 20.000,00 |
| 19. | KONTROLA PODMORSKIH ISPUSTA I OSTALI PODVODNI RADOVI | 10.000,00 |
| 20. | KONTROLNO SNIMANJE SUSTAVA CCTV KAMEROM | 20.000,00 |
| 21. | TRETIRANJE C.S. UREĐAJA I CJEVOVODA ENZIMIMA | 5.000,00 |
| 22. | ANALIZA OTPADNIH VODA I OTPADA NASTALOG IZ PROCESA | 9.000,00 |
| 23. | KOMPJUTERI, SCADA SUSTAV I UMJERAVANJE OPREME | 10.000,00 |
| 24. | SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I KEMIKALIJE | 1.000,00 |

| 25. | DERATIZACIJA | 8.000,00 |
| --- | --- | --- |
| 26. | USLUGA RADOVA | 20.000,00 |
| 27. | OTPAD | 25.000,00 |
| 28. | ODRŽAVANJE VOZILA, OPREMANJE ZAPOSLENIKA I POTROŠNI MATERIJAL | 17.000,00 |
| UKUPNO € |  | 267.000,00 |

5.       PLAN ZADUŽIVANJA ZA 2024. GODINU (dugovi čiji povrat traje

dulje od 12 mjeseci

Društvo ima aktivna dva financijska leasinga za nabavu radnih vozila, koja će biti isplaćena u 2024. godini. Provedena je nabava novog kombi vozila sa dizalicom, procijenjene nabavne vrijednosti 66.400 € + PDV putem financijskog leasinga na 36 mjeseci. Očekuje se isporuka u prvoj polovici godine.

6.       OKVIRNI PLAN RADNIH MJESTA ZA 2024. GODINU

Sukladno čl. 23. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), plan radnih mjesta sadrži popis radnih mjesta, tražene stručne kvalifikacije, maksimalni broj izvršitelja, najveći dopušteni broj djelatnika i planirane izdatke za zaposlene (izdatke za plaće). Detaljnim godišnjim planovima će se za svaku poslovnu godinu odrediti predviđeni ukupni izdaci za zaposlene, u što osim plaća ulaze i naknade za prijevoz na posao i s posla, regres, božićnice, prigodne nagrade i sl.

7.       ZAKLJUČAK

Plan poslovanja Albanež d.o.o. za 2024. godinu temelji se na osiguranju uvjeta  za razvoj i ulaganja u sustav javne odvodnje u Općini Medulin.

Istaknuli bi svakako održavanje i daljnje poboljšanje kvalitete postojećih usluga odvodnje, racionalan pristup troškovima poslovanja, maksimalnu brigu o naplati dugovanja korištenjem svih raspoloživih zakonskih instrumenata naplate, daljnju informatizaciju i kontrolu pojedinih procesa poslovanja, te pripremu za realizaciju najvećeg infrastrukturnog EU projekta Medulin (aglomeracije Medulin, Premantura i Banjole).

Tijekom 2023. godine intenzivno se radilo na  izgradnji kanalizacijske mreže u svim naseljima Općine Medulin i priključeni su brojni novi korisnici. U funkciji su sva tri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda: Medulin, Premantura i Banjole, te smo se suočili sa problemima i troškovima održavanja tako kompleksnog sustava odvodnje.

Investicije su financirane sredstvima Općine Medulin kroz izravne kapitalne pomoći i sredstvima Hrvatskih voda.

Za projekt Proširenje i rekonstrukcija sustava javne odvodnje otpadnih voda na području Općine Medulin ( NPOO ) potpisan je ugovor o Dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskim vodama u iznosu od 2.645.324,92 € i Ugovor o sufinanciranju projekta potpisan sa Ministarstvom gospodarstva  i Hrvatskim vodama u iznosu od 330.665,63 €.

Pprojekt je  trenutno na  prethodnom savjetovanju do 22.12.2023.godine nakon čega slijedi  raspisivanje javne nabave .

Plan nabave za 2024. godinu biti će izrađen u roku 30 dana od usvajanja plana poslovanja za 2024. godinu.

U 2024. godini se očekuje porast prihoda od vodnih usluga javne odvodnje, koje su osnovni prihod društva, zbog intenzivne izgradnje sekundarne mreže fekalne kanalizacije i priključenja velikog broja novih korisnika.

S druge strane, budući da su u radu tri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda raspoređena u tri aglomeracije: Medulin, Premantura i Banjole, suočeni smo sa značajnim troškovima održavanja sustava.

Sredstva za daljnju izgradnju sekundarne mreže će se osigurati iz proračuna Općine Meduin , te iz drugih izvora: Hrvatskih voda i njihovih internih i međunarodnih programa sufinanciranja, te prema mogućnostima iz fondova EU.

Albanež d.o.o. kao partner projekta  sa Općinom  Medulin proveo je projekt "Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije na javnim objektima Općine Medulin"

Sa izvođačem radova Štedna rasvjeta d.o.o. iz Rijeke potpisan je ugovor o izvođenju radova za postavljanje solarnih panela na UPOV Premantura i Upov Marlera.

Ugovorene vrijednost radova za UPOV Marlera : 34.644,45 € bez pdv-a te za UPOV Premantura 20.182,38 € bez pdv-a. Paneli su postavljeni na oba dva objekta , te se u 2024. godini očekuje potpisivanje ugovora sa HEP-om i spajanje  istih na električnu energiju.

U 2024. godini očekuje se dovršenje reforme vodno-komunalnog sustava u RH, tj.provedba  Uredbe o uslužnim područjima (NN 70/23) koja je donesena 28.06.2023. godine, a stupila na snagu 15. srpnja 2023. godine; i pripajanje Albanež d.o.o. Društvu preuzimatelju – za naše uslužno područje to je Vodovod Pula d.o.o.

Trenutno nema pretpostavki da se ne provede spajanje sukladno donesenoj Uredbi.

Glavni zadatak Uprave u 2024. godini je voditi neometan nastavak ranije ugovorenih investicija te strukturirati pretpostavke za ostvarenje budućih investicija kako bi se osigurao neometan razvojni okvir u društvu preuzimatelju (Vodovod Pula d.o.o. ).

ALBANEŽd.o.o.

Direktor

Suzana Racan Stern, dipl. iur.